Documentação Técnica de Fechamento Final do CashCtrl — Sprints 5, 6 e 7

Virada de vocabulário (Produtos e Fichas Técnicas), categorias de negócio,
dashboard operacional, relatórios unificados com exportação Excel,
remoção do scanner de código de barras, ofertas na criação do produto
e correção da foto de perfil

Equipe CashCtrl

autoria: github.com/JoaoVikthor

RELATÓRIOS TÉCNICOS DO CASHCTRL

São Carlos

27/10/2026

# Indice

1. Introdução

2. Resumo Executivo

3. Sprint 5 — Virada de Vocabulário e Features

3.1 Vocabulário de produto e drawer

3.2 Categorias de negócio (e mapa legado)

3.3 Auditoria no novo vocabulário

3.4 Bottom sheet "O que você quer criar?"

3.5 Participação percentual no custo do ticket

3.6 Nome do produto do fornecedor (productName)

4. Sprint 6 — Unificação e Exportação Excel

4.1 Dashboard operacional

4.2 Relatórios em página única

4.3 Exportação Excel (3 abas)

4.4 Dependências adicionadas

4.5 Validação no emulador

5. Sprint 7 — Fechamento de UX

5.1 Remoção do código de barras

5.2 Correção da foto de perfil

5.3 Banner de recriação de perfil

5.4 FAB do Dashboard e spacer

5.5 Ofertas na criação do produto

5.6 Cards clicáveis e plural de ofertas

6. QA Final e Builds

7. Como Rodar e Testar

7.1 Fluxos manuais (checklist)

8. Pendências de Produção

9. Glossário

10. Estado Final e Considerações

Referências

# 1. Introdução

Este relatório documenta as Sprints 5, 6 e 7 do CashCtrl, aplicativo Flutter com backend Firebase, que encerram o ciclo de produto iniciado nos relatórios anteriores. A Sprint 5 virou o vocabulário do app para a linguagem do negócio (Produtos e Fichas Técnicas), substituiu as categorias genéricas por categorias de restaurante, adicionou o bottom sheet de criação, a participação percentual no custo do ticket e o nome do produto anunciado pelo fornecedor. A Sprint 6 unificou o Dashboard em uma visão operacional e os Relatórios em uma página única com exportação Excel. A Sprint 7 fechou a experiência: removeu todo o código de barras, corrigiu o upload da foto de perfil, criou o banner de recriação de perfil e permitiu cadastrar ofertas de fornecedores já na criação do produto, com cards clicáveis.

O conteúdo reflete o código efetivamente entregue em 27/10/2026 (verificado arquivo a arquivo antes da redação). A numeração de figuras continua a do relatório da Sprint 6: Figuras 24–29. Nada em lib/, nas regras ou nos assets foi alterado por esta documentação.

# 2. Resumo Executivo

Em três etapas, o CashCtrl passou de "app de insumos e produtos" para um app de gestão de restaurante, com o vocabulário e o fluxo de trabalho do dono do negócio:

- Sprint 5 — vocabulário e features: Insumos→Produtos, Produtos→Fichas Técnicas; drawer com 7 itens; 11 categorias de despesa e 3 de receita (com mapa legado); auditoria reescrita ("Produto X criado" / "Ficha técnica X criada", sem mudar action/entityType); bottom sheet "O que você quer criar?"; participação % de cada item no custo do ticket; productName na oferta (nome do produto como o fornecedor anuncia).

- Sprint 6 — unificação e Excel: Dashboard operacional (saldo com borda dourada, atalho para Relatórios, ações rápidas e movimentações recentes; pizza e KPIs removidos do Dashboard); Relatórios em página única; export Excel com 3 abas (Resumo, Mensal, Transações), condicional nativo/web, validado no emulador Android.

- Sprint 7 — fechamento de UX: remoção completa do código de barras (tela, 3 rotas, campo do formulário e mobile_scanner); correção do upload da foto de perfil (StorageException −13040, retry, downscale); banner de recriação de perfil; ofertas na criação do produto com pending_offers; cards clicáveis de fornecedor/ofertas e plural "1 oferta" corrigido.

O QA final ficou em 144/144 testes (13 arquivos), dart analyze com 1 info pré-existente e APK de release com 61,3 MB (ante 77,6 MB antes da remoção do scanner). O detalhamento está na seção 6.

# 3. Sprint 5 — Virada de Vocabulário e Features

## 3.1 Vocabulário de produto e drawer

O vocabulário visível ao usuário foi alinhado ao domínio do negócio, sem renomear nada no Firestore (compatibilidade total com dados existentes):

Tabela 1. Mapeamento do vocabulário de UI para o modelo persistido.

| Conceito na UI | Classe/modelo | Coleção Firestore | Rota |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto | Ingredient | users/{uid}/ingredients | /ingredients, /ingredient-form |
| Ficha Técnica (receita) | Product | users/{uid}/products | /products, /product-form |
| Oferta | IngredientOffer | offers[] embutido no produto | /offer-form |

O drawer (app_drawer.dart) mantém 7 itens, agora com os rótulos: Dashboard, Produtos (rota /ingredients), Fichas Técnicas (rota /products), Orçamentos, Transações, Relatórios e Configurações. As telas receberam os títulos correspondentes (IngredientsScreen → "Produtos", ProductsScreen → "Fichas Técnicas") e os textos auxiliares acompanham: "Itens que entram nas fichas técnicas", "Produtos são os itens comprados. Fichas técnicas são os pratos vendidos." e os empty states ("Nenhum produto cadastrado", "Nenhuma ficha técnica cadastrada").

## 3.2 Categorias de negócio (e mapa legado)

As categorias genéricas (Moradia, Alimentação, Lazer etc.) foram substituídas por categorias de operação de restaurante em lib/utils/categories.dart:

Tabela 2. Categorias de despesa e receita (kExpenseCategories, kIncomeCategories).

| Tipo | Categorias |
| --- | --- |
| Despesa (11) | Insumos · Mão de Obra · Aluguel/Ocupação · Energia/Água · Embalagens · Taxas/Plataformas · Manutenção · Marketing · Impostos · Transporte/Delivery · Outros |
| Receita (3) | Vendas · Delivery/Encomendas · Outros |

findCategory(name, isIncome:) resolve a categoria de exibição e, para documentos antigos, consulta o mapa privado _legacyCategories — que preserva Moradia, Alimentação, Transporte, Lazer, Saúde, Educação, Tecnologia, Salários, Salário, Investimentos, Freelance e Reembolso — antes de cair no fallback "Outros". Nenhuma transação existente perde ícone/cor ao ser aberta.

## 3.3 Auditoria no novo vocabulário

lib/utils/audit_builder.dart foi reescrito para falar a língua da UI: ingredientCreate gera o resumo "Produto {nome} criado", productCreate gera "Ficha técnica {nome} criada · {preço}", e as variantes de update/delete seguem o mesmo padrão ("Produto X atualizado", "Ficha técnica X removida"). Importante: action e entityType permanecem inalterados (ingredient.create, ingredient.update, product.create, product.update etc.) — os logs antigos e os filtros da tela de auditoria continuam funcionando, e nenhuma migração de dados foi necessária.

## 3.4 Bottom sheet "O que você quer criar?"

O FAB da tela Produtos passou a abrir um showModalBottomSheet com o título "O que você quer criar?" e a explicação "Produtos são os itens comprados. Fichas técnicas são os pratos vendidos.", oferecendo duas opções:

- Produto — "Item que entra na receita (ex.: queijo, farinha)." → Navigator.pushNamed('/ingredient-form');

- Receita / Ficha Técnica — "Prato vendido, com custo e ticket calculados." → Navigator.pushNamed('/product-form').

O sheet fecha antes de navegar (Navigator.pop + pushNamed) e mantém o padrão visual do app (card escuro, ícone dourado, seta de avanço).

## 3.5 Participação percentual no custo do ticket

Na tela de detalhe da ficha técnica (product_detail_screen.dart), cada item da receita ganhou a linha "Participação no custo", com barra dourada (LinearProgressIndicator com AppColors.gold) e o texto "{X,X}% do custo total". O valor é derivado na UI:

final showShare = !line.missing && totalCost > 0;

final share = showShare

? (line.lineCost / totalCost).clamp(0.0, 1.0).toDouble()

: 0.0;

Isso preserva ProductCalculator e LineCost intactos (sem novo campo no modelo nem no cálculo): a fração é uma apresentação do mesmo lineCost já calculado, com clamp para nunca estourar 100% em dados inconsistentes.

## 3.6 Nome do produto do fornecedor (productName)

IngredientOffer (lib/models/ingredient_offer.dart) ganhou o campo opcional productName (default '', getter hasProductName), com fromMap tolerante: valores não-string viram string vazia, e documentos antigos sem o campo continuam carregando normalmente. O campo é coletado no formulário de oferta e no mini-form de criação, com o rótulo exato "Nome do produto (como o fornecedor anuncia)" (helper "Ex.: Farinha de trigo tipo 1 — 5kg", limite visual de 80 caracteres).

No painel "Comparar preços", a busca (filterPanel) passa a casar também com productName das ofertas ativas válidas (_productNames), mantendo o hint "Buscar produto ou fornecedor…" — ou seja, buscar "farinha tipo 1" encontra o produto mesmo que o nome interno seja "Farinha".

# 4. Sprint 6 — Unificação e Exportação Excel

## 4.1 Dashboard operacional

O Dashboard (home_screen.dart) deixou de ser uma tela de BI e virou uma visão operacional: saudação ("Olá, {primeiro nome}!" e "Visão operacional do negócio"), card de Saldo do negócio com borda dourada (AppColors.gold a 40% de opacidade) e atalho de texto "Relatórios"; Ações rápidas em três cards ("Ver produtos" → /ingredients, "Fichas técnicas" → /products, "Novo orçamento" → /budget-form); e a lista Movimentações recentes (últimas 5 transações, com "Ver todas" → /expenses). O gráfico de pizza e os KPIs foram removidos do Dashboard — a análise agora vive em Relatórios. O FAB continua abrindo /transaction-form.

## 4.2 Relatórios em página única

reports_screen.dart reúne toda a análise em uma página, com o selo "Desempenho e análise do negócio" e o período fixo "Últimos 6 meses":

- KPIs em grade 2×2: Lucro Líquido, Margem de Lucro, Total Receitas e Total de Custos (os rótulos usam "Custos", não "Despesas");

- Receitas vs Custos (barras, fl_chart, verdes × vermelhas, últimos 6 meses);

- Custos por categoria (pizza, CategoryPieChart);

- Top 5 Categorias (barras horizontais com a cor da categoria).

No cabeçalho da página fica o ExportExcelButton, com o arquivo relatorio_cashctrl_ultimos_6_meses.xlsx. O botão fica desabilitado quando não há transações e mostra "Exportando..." durante a geração.

## 4.3 Exportação Excel (3 abas)

lib/utils/report_export.dart expõe buildReportWorkbook({transactions, periodLabel}), que cria o workbook com o package excel e três abas:

Tabela 3. Estrutura do arquivo Excel exportado.

| Aba | Conteúdo |
| --- | --- |
| Resumo | Título "Relatório de Desempenho - CashCtrl", período, Lucro Líquido, Margem (%), Total Receitas, Total Custos, quantidade de transações e data/hora de geração |
| Mensal | Meses (Jan–Dez/ano) com Receitas, Custos e Resultado, mais a linha de total |
| Transações | Data, Tipo, Categoria, Descrição, Forma de Pagamento e Valor (despesas negativas), ordenadas da mais recente para a mais antiga |

O estilo do arquivo usa o verde institucional (#165A41) no cabeçalho e o dourado (#B89775) no título, mantendo a identidade visual. O download é condicional por plataforma, com export 'report_export_web.dart' if (dart.library.io) 'report_export_native.dart':

- Nativo (Android/iOS): report_export_native.dart grava o .xlsx em diretório temporário (path_provider) e abre a share sheet com SharePlus.instance.share(ShareParams(files: [...], subject: 'Relatório CashCtrl', ...)) — único arquivo que importa dart:io;

- Web: report_export_web.dart cria um Blob (package:web), gera URL.createObjectURL, injeta um HTMLAnchorElement com download e dispara o clique; a URL é revogada após 10 segundos.

## 4.4 Dependências adicionadas

O pubspec.yaml passou a declarar:

excel: ^4.0.6

path_provider: ^2.1.6

share_plus: ^13.3.1

web: ^1.1.0

mobile_scanner ainda estava presente nesta etapa e foi removido na Sprint 7 junto com o scanner (seção 5.1).

## 4.5 Validação no emulador

O fluxo de exportação foi validado no emulador Android: o botão gera o workbook e a share sheet abre com o arquivo relatorio_cashctrl_ultimos_6_meses.xlsx — comprovando o caminho nativo (path_provider + share_plus) de ponta a ponta.

# 5. Sprint 7 — Fechamento de UX

## 5.1 Remoção do código de barras

Todo o fluxo de código de barras/scanner foi removido:

- a tela product_scanner_screen.dart foi apagada;

- as rotas /product-scanner, /product-form-with-barcode e /product-form-with-photo deixaram de existir em main.dart — a tabela ficou com 22 rotas nomeadas (eram 25);

- o campo de código de barras saiu do formulário de ficha técnica;

- o modelo Product mantém barcode (nullable) e o fromMap/toMap continuam lendo/gravando o campo, para compatibilidade com dados legados;

- ProductProvider.findByBarcode foi removido;

- a dependência mobile_scanner saiu do pubspec.yaml;

- a tela Fichas Técnicas ficou com um FAB único (Nova ficha) que abre /product-form quando já existem produtos cadastrados e /ingredient-form quando o parque está vazio.

## 5.2 Correção da foto de perfil

Sintoma: o upload da foto de perfil falhava em dispositivo com StorageException: -13040 (task cancelada), e havia um fluxo que apagava o profile.jpg antes de enviar o novo (deixando o perfil sem foto quando o upload falhava).

Correção em StorageService (lib/services/storage_service.dart):

- constantes explícitas _cancelledCode = -13040 e _retryDelay = 600 ms;

- uploadBytes valida bytes vazios antes de enviar ('Falha no upload: Arquivo de imagem vazio.');

- o envio é feito por _putAndGetUrl, que retém a UploadTask e aguarda (final task = ref.putData(...); final snapshot = await task;), evitando o cancelamento por perda de referência;

- em erro, _isCancelled detecta o código −13040 (ou mensagens com "cancel") e faz uma nova tentativa após 600 ms; se falhar de novo, lança o erro com o detalhe ("Falha no upload após nova tentativa (...)");

- no perfil (edit_profile_screen.dart), o image_picker faz downscale maxWidth: 1024 e imageQuality: 82 antes do upload; não há mais deleteFile do profile.jpg no fluxo de perfil (o StorageService.deleteFile permanece apenas para limpar a foto ao excluir uma ficha técnica em FirestoreService).

## 5.3 Banner de recriação de perfil

Se a sessão existe mas o documento users/{uid} não carrega (perfil inconsistente), a tela de edição não bloqueia o usuário: UserProvider expõe hasSession (uid != null) e email (do perfil ou do Auth), e a tela mostra o AlertBanner:

"Não foi possível carregar o perfil salvo. Preencha e salve para recriá-lo."

com a ação "Tentar carregar", que chama reloadProfile() e exibe toast com o erro quando a leitura falha de novo. Como o _save monta o AppUser inteiro a partir dos controllers e do uid/email (do Auth), salvar recria o documento. A saudação do Dashboard ("Olá, vikthor!") foi validada com esse fluxo no emulador.

## 5.4 FAB do Dashboard e spacer

O Dashboard ganhou um espaçador fixo de 96 px no fim do SingleChildScrollView (const SizedBox(height: 96)), garantindo que a última movimentação não fique escondida atrás do FAB/elevação ao rolar até o fim. O FAB continua levando a /transaction-form.

## 5.5 Ofertas na criação do produto

A criação de produto (ingredient_form_screen.dart) passou a permitir cadastrar ofertas de fornecedores antes de salvar o produto, sem ida e volta ao Firestore. A lógica de validação é pura, em lib/utils/pending_offers.dart:

- buildPendingOffer({supplier, productName, priceInput, quantityInput}) valida fornecedor obrigatório, preço > 0 e quantidade > 0, devolvendo PendingOfferValidation (com firstError) ou um IngredientOffer pronto;

- parseOfferNumber aceita vírgula decimal;

- pendingOffersHasSupplier faz o dedupe por fornecedor normalizado;

- canAddPendingOffer respeita o limite de 15 (maxOffersPerIngredient).

Na tela, o mini-form inline (fornecedor + nome do produto + preço + qtd) adiciona ofertas a _pendingOffers, mostra "Oferta adicionada. Ela será salva junto com o produto." e a troca de unidade converte as quantidades pendentes (UnitConverter.convertToIngredientUnit), bloqueando a troca quando a conversão não é possível ("Remova as ofertas pendentes antes de trocar para {unidade}.").

Ao salvar, o produto é criado primeiro (addIngredient, que retorna o novo id) e cada oferta pendente é gravada por upsertOffer — com a auditoria por batch já existente. O feedback é:

- sucesso total: "Produto cadastrado com {N} oferta(s)!";

- falha parcial: "Produto cadastrado, mas {X} de {N} oferta(s) falharam: {causa}";

- sem ofertas: "Produto cadastrado!".

Testes: 10 testes em test/pending_offers_test.dart cobrem validação, parsing com vírgula, dedupe por fornecedor e o limite de 15.

## 5.6 Cards clicáveis e plural de ofertas

Ainda na criação/edição do produto, os cards vazios de "Fornecedor padrão" e "Ofertas" agora são clicáveis: um InkWell abre o mini-form diretamente (_openOfferForm) e o card exibe a dica dourada "⊕ Cadastrar fornecedor" (ícone add_circle_outline + texto em AppColors.gold). Não existe botão externo de adicionar fornecedor até a primeira oferta existir; a partir daí, o botão Adicionar fornecedor aparece abaixo da lista (e o texto "A primeira oferta adicionada fica como ativa; as demais entram na comparação de preços.").

O OfferCountBadge teve o plural corrigido: 0 → "sem ofertas", 1 → "1 oferta", n → "{n} ofertas".

# 6. QA Final e Builds

Verificações executadas em 27/10/2026, no estado final do repositório:

- dart analyze . → 1 issue, a mesma informação pré-existente: lib/services/auth_service.dart:107:18 - 'updateEmail' is deprecated … verifyBeforeUpdateEmail() - deprecated_member_use;

- flutter test → 144/144 testes passando, em 13 arquivos;

- APK de release → 61,3 MB (61.258.206 bytes), gerado em build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk; a redução ante os 77,6 MB anteriores vem da remoção do mobile_scanner. O APK continua assinado com chave de debug (TODO de produção em android/app/build.gradle.kts) — instalável para teste, não publicável na Play Store;

- build web → concluído, com build/web/ presente (~43 MB);

- emulador Android: roteiro completo validado por screenshots — drawer de 7 itens, participação % no ticket, sheet "O que você quer criar?", cards clicáveis de oferta, exportação Excel com share sheet e a notificação automática "Margem negativa" (via runStartupChecks, quando há ficha técnica no vermelho).

Tabela 4. Distribuição dos 144 testes da suíte final (13 arquivos).

| Arquivo | Testes | Escopo |
| --- | --- | --- |
| offer_comparator_test.dart | 23 | Comparação e ranking de ofertas |
| price_panel_aggregator_test.dart | 15 | Painel "Comparar preços" |
| unit_converter_test.dart | 15 | Conversão de unidades |
| audit_builder_test.dart | 15 | Resumos de auditoria no novo vocabulário |
| ingredient_active_offer_test.dart | 15 | Oferta ativa do produto |
| product_calculator_test.dart | 10 | Cálculo do ticket |
| recurrence_test.dart | 10 | Recorrências |
| pending_offers_test.dart (NOVO) | 10 | Ofertas na criação do produto |
| transaction_rules_test.dart | 9 | Regras de transação |
| offer_upsert_test.dart | 8 | Upsert de ofertas (dedupe/ordem/teto) |
| offer_rules_test.dart | 4 | Limite de 15 e validações |
| model_roundtrip_test.dart | 3 | toMap/fromMap sem perda |
| widget_test.dart | 1 | Renderização da tela de cadastro |
| Total | 144 |  |

# 7. Como Rodar e Testar

## 7.1 Requisitos e comandos

$ flutter pub get      # dependências (excel, path_provider, share_plus, web, ...)

$ dart analyze .       # 1 info pré-existente (updateEmail)

$ flutter test         # 144/144 (13 arquivos)

#### Android (dispositivo físico):

$ flutter run

$ flutter build apk --release

# saída: build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk (61,3 MB, chave debug)

$ adb install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk

#### Web (local):

$ flutter run -d chrome

$ flutter build web        # build/web/ (~43 MB)

# servir build/web com um servidor estático e abrir no navegador

O .env é a fonte das chaves do Firebase (via flutter_dotenv). No build web as variáveis ficam embutidas no bundle — decisão aceita, com a segurança real nas regras (firestore.rules, storage.rules). As regras devem ser publicadas antes de distribuir (firebase deploy --only firestore:rules,storage).

## 7.2 Fluxos manuais (checklist)

Tabela 5. Checklist de teste manual dos fluxos das Sprints 5–7.

| # | Fluxo | Passos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produto com fornecedor na criação | Produtos → FAB → "Produto" → tocar card "Fornecedor padrão" ou "Ofertas" → preencher fornecedor/produto/preço/qtd → "Adicionar oferta" → Salvar | Toast "Produto cadastrado com 1 oferta(s)!"; produto nasce com oferta ativa e log offer.create |
| 2 | Limite e dedupe de ofertas | Adicionar 15 ofertas; tentar a 16ª; repetir fornecedor | Bloqueio no 15º/16º e "Você já adicionou esse fornecedor." |
| 3 | Ticket com participação | Abrir Ficha Técnica → detalhe | Barra dourada e "X,X% do custo total" por item; custo total inalterado |
| 4 | Bottom sheet de criação | Produtos → FAB | Sheet "O que você quer criar?" com Produto e Receita/Ficha Técnica |
| 5 | Foto de perfil | Editar perfil → tocar avatar → tirar/escolher foto | Upload conclui, foto aparece e persiste após salvar; sem -13040 |
| 6 | Perfil sem documento | Sessão válida sem doc users/{uid} | Banner "Não foi possível carregar o perfil salvo…" + "Tentar carregar"; salvar recria o perfil |
| 7 | Export Excel (Android) | Relatórios → Exportar Excel | Share sheet com relatorio_cashctrl_ultimos_6_meses.xlsx (abas Resumo/Mensal/Transações) |
| 8 | Export Excel (web) | Relatórios → Exportar Excel no Chrome | Download do .xlsx via Blob, sem erro |
| 9 | Dashboard operacional | Abrir Dashboard | Saldo com borda dourada, atalho Relatórios, ações rápidas, 5 recentes; sem pizza/KPIs |
| 10 | Scanner removido | Buscar rotas antigas | /product-scanner, /product-form-with-barcode e /product-form-with-photo não existem; FAB único em Fichas Técnicas |
| 11 | Categorias de negócio | Criar transação | 11 categorias de despesa e 3 de receita; transação antiga (ex.: "Moradia") abre com ícone preservado |
| 12 | Notificação de margem | Abrir o app com ficha técnica no vermelho | Notificação local "Margem negativa" (quando notifMargem ativo) |
| 13 | Auditoria no vocabulário | Editar produto/ficha → Auditoria | "Produto X atualizado" / "Ficha técnica X criada"; filtros continuam funcionando |
| 14 | Busca por nome do fornecedor | Comparar preços → buscar nome do produto anunciado | Produto encontrado via productName |

# 8. Pendências de Produção

O fechamento funcional está concluído; as pendências restantes são operacionais/de produção:

- Commit das sessões — as alterações das Sprints 5–7 seguem no worktree; o commit será feito quando o usuário pedir (nenhum commit foi criado por esta documentação).

- Assinatura de release — o APK usa chave de debug (android/app/build.gradle.kts, TODO); é preciso criar key.properties + keystore fora do repositório para publicar.

- Bundle identifier — com.example.ctrlcash é placeholder histórico; renomear junto com a assinatura, antes da loja.

- Deploy das regras — firebase deploy --only firestore:rules,storage segue pendente; a política TTL de 180 dias no campo expireAt de price_audit_logs precisa ser ativada no console/GCP.

- iOS adiado — sem macOS/Xcode; o apêndice iOS do relatório da Sprint 6 continua válido (flutter create --platforms=ios, Firebase iOS, GoogleService-Info.plist, pod install, build no Mac).

- "Insumos" como nome de categoria persistido — a categoria de despesa "Insumos" é gravada como string no Firestore; renomeá-la na UI exigiria migração de dados (mantida por compatibilidade).

# 9. Glossário

Tabela 6. Glossário do domínio do CashCtrl.

| Termo (UI) | Equivalente técnico | Definição |
| --- | --- | --- |
| Produto | Ingredient (ingredients) | Item comprado que entra na receita (queijo, farinha), com unidade, preço de compra e ofertas de fornecedores |
| Ficha Técnica | Product (products) | Prato/receita vendida, com itens, quantidades, mão de obra, embalagem e preço de venda |
| Oferta | IngredientOffer (offers[]) | Preço de um fornecedor para um produto (embalagem, quantidade, preço por unidade, nome anunciado) |
| Fornecedor | campo supplier (texto) | Parceiro que vende o produto; não tem login nem portal — é digitado pelo dono |
| Ticket | TicketResult | Resultado do cálculo da ficha técnica: custo por item, custo total, lucro/prejuízo, margem e markup |
| Auditoria | PriceAuditLog (price_audit_logs) | Histórico append-only das mutações de preço, com resumo legível e TTL reservado de 180 dias |

# 10. Estado Final e Considerações

O CashCtrl encerra o ciclo em estado de fechamento funcional:

- identidade preservada — paleta (0xFF0D1E16, 0xFF165A41, 0xFFB89775, 0xFF142A20, 0xFF7A8B83) e camaleão intactos; o dourado no Dashboard continua via goldLogo/ColorFiltered (BlendMode.srcIn);

- 22 rotas nomeadas em main.dart (3 removidas na Sprint 7 com o scanner), sem outras quebras de navegação;

- firestore.rules e storage.rules intactos — isolamento por UID, append-only em price_audit_logs, amount > 0 em transações;

- features consolidadas — vocabulário de negócio, categorias de restaurante, dashboard operacional, relatórios em página única com Excel, ofertas na criação do produto, foto de perfil estável e perfil recriável;

- QA limpo — 144/144 testes em 13 arquivos, analyze com 1 info pré-existente, APK de 61,3 MB e build web funcional;

- sem segredos no documento — nenhum valor de .env, keystore ou google-services.json foi lido ou citado.

As pendências (seção 8) são de produção e de operação, não de código: commit sob demanda, assinatura/keystore, bundle id, deploy das regras + TTL, iOS adiado e a categoria legada "Insumos".

# Referências

- Código-fonte: lib/main.dart, lib/home_screen.dart, lib/reports_screen.dart, lib/widgets/app_drawer.dart, lib/widgets/offer_count_badge.dart, lib/widgets/export_excel_button.dart, lib/utils/categories.dart, lib/utils/audit_builder.dart, lib/utils/pending_offers.dart, lib/utils/report_export.dart, lib/utils/report_export_native.dart, lib/utils/report_export_web.dart, lib/services/storage_service.dart, lib/providers/user_provider.dart, lib/screens/ingredients_screen.dart, lib/screens/ingredient_form_screen.dart, lib/screens/ingredient_offers_screen.dart, lib/screens/products_screen.dart, lib/screens/product_form_screen.dart, lib/screens/product_detail_screen.dart, lib/screens/settings/edit_profile_screen.dart.

- Regras de segurança: firestore.rules, storage.rules.

- Testes: os 13 arquivos de test/ (Tabela 4), incluindo pending_offers_test.dart.

- Documentação de apoio: docs/overview.md (atualizado nesta entrega); context/erros-a-evitar.md (§1.1 segredos, §1.3 web); documentacao/CTRLCASH_SPRINT6_FECHAMENTO_QA_RT.docx.

- Relatórios anteriores do padrão BIBLIOTECA: documentacao/BIBLIOTECA_113_RT_279.docx (template), documentacao/CTRLCASH_SPRINT2_PROPOSTA_A_RT.docx, documentacao/CTRLCASH_SPRINT3_PAINEL_COMPARACAO_FUTURO_RT.docx, documentacao/CTRLCASH_SPRINT4_MODULO_COMPARATIVO_RT.docx.

Figuras pendentes (capturas de tela): Figura 24 — Dashboard operacional; Figura 25 — Relatórios em página única com "Exportar Excel"; Figura 26 — Bottom sheet "O que você quer criar?"; Figura 27 — Ofertas na criação do produto com card clicável; Figura 28 — Ticket com participação percentual por item; Figura 29 — Foto de perfil e banner de recriação de perfil. Numeração contínua após as Figuras 21–23 do RT da Sprint 6; capturas a inserir quando houver dispositivo/emulador.